附件：

—3—

2013年中小学校舍安全工程项目省级专项资金项目安排表

| 编号 | 学校名称 | 单体建 筑名称 | 拟拆除建筑面积(平方米) | 排查鉴定结论 | 规划新建面积(平方米) | 计划投资（万元） |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 省级专项资金计划投资 | 自筹 |  |  |  |
|  | 市本级及所辖区小计 |  | 9300 |  | 13000 | 1592 | 1250 | 342 |  |  |  |
|  | 资阳区 |  | 3200 |  | 4400 | 560 | 560 |  |  |  |  |
| 1 | 长春镇第一中心小学 | 综合教学楼 | 2400 | D级 | 2800 | 360 | 360 |  | 2013.9 | 2014.8 |  |
| 2 | 新桥河镇水口山小学 | 教学楼 | 800 | D级 | 1600 | 200 | 200 |  | 2013.9 | 2014.8 |  |
|  | 赫山区 |  | 6100 |  | 8600 | 1032 | 690 | 342 |  |  |  |
| 1 | 岳家桥中心学校 | 教学楼维修 | 1200 | D级 | 2000 | 240 | 170 | 70 | 2013.9 | 2014.8 |  |
| 2 | 千家洲学校 | 教学楼维修改造 | 1000 | D级 | 1600 | 192 | 130 | 62 | 2013.9 | 2014.8 |  |
| 3 | 赫山中学 | 教学楼维修改造 | 1500 | D级 | 2000 | 240 | 150 | 90 | 2013.9 | 2014.8 |  |
| 4 | 泞湖中学 | 教学楼维修改造 | 1200 | D级 | 1500 | 180 | 120 | 60 | 2013.9 | 2014.8 |  |
| 5 | 河江湾学校 | 新建综合楼 | 1200 | D级 | 1500 | 180 | 120 | 60 | 2013.9 | 2014.8 |  |