附件12—2：

| 2016—2017年“三平台”建设专项资金绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须需提供的资料 | 得分 |
| 项目决策（14分） | 项目前期 | 开展调研论证 | 开展调研论证，制定工作规划。 | 2 | 开展了调研论证的（项目建议书或可行性研究报告）计0—1分；制定了工作规划，且内容完整、目标明确、有较强的操作性的，计0—1分。 | 项目工作规划，项目建议书或可行性研究报告。 | 1 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | ①设立了项目绩效目标计0—2分，②目标明确计0—2分，③目标细化计0—2分，④目标量化计0—2分。 | 绩效目标及相关资料。 | 6 |
|  | 决策程序 | 决策依据 | 项目设立依据。 | 2 | 项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计0—2分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 2 |
|  |  | 制度制定 | 制定了项目实施方案、项目管理制度（含项目实施、资金管理） | 2 | ①制定了项目实施方案和管理制度的，计0—1分；②制度内容完整、程序合规、措施得力的，计0—1分。 | 项目建设实施方案、专项资金管理制度等。 | 1 |
| 项目管理（40分） | 财务管理 | 资金到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 3 | 资金实际到位率达100%的，计3分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。 | 账本、凭证等资料。 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位，是否影响项目进度。 | 2 | ①资金及时到位的，计2分；②资金未及时到位，但未影响项目进度 扣0.5分；③资金未及时到位，并影响项目进度的，扣1分。 | 查看账本、凭证等资料、咨询项目单位。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 5 | 资金使用合规，无挤占、截留、挪用的，计0—5分。 | 查看账务等相关资料。 | 5 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支，财务核算、资产管理规范，资料齐全。 | 5 | ①支出单独列支的，计1分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的，计0—2分；③资产管理规范的，计0—1分；④资料齐全的，计0—1分。 | 查看账务等相关资料。 | 3 |
|  | 组织实施 | 组织机构 | 机构健全、分工明确 | 2 | ①组织机构健全的计0—1分；②分工明确的计0—1分。 | 组织机构文件、职责分工。 | 2 |
|  |  | 按规定程序组织实施 | 项目建设按设计、预算、投资评审、招投标、签订合同、施工、监理、验收、后期维护程序 | 9 | 项目按规定程序组织实施：进行项目设计0-1分；编制预算计0-1分；报财政投资评审计0-1分；组织公开招标的计0-1分；签订施工合同的计0-1分；聘请施工监理的计0-1分；组织验收的计0-1分；进行竣工决算的计0—1分；按规定开展后期维护0-1分。 | 查阅项目建设相关资料。 | 7 |
|  |  | 项目实施 | 项目按期开工，如期完工。 | 4 | ①项目按期开工，计0—2分；②如期完工的，计0—2分。 | 查阅项目建设相关资料。 | 4 |
|  |  | 监督检查 | 市主管部门按照有关规定开展监督检查。 | 2 | 市主管部门按照有关规定开展监督检查0-1分，并将检查结果在一定范围内公开的计0—1分。 | 监督检查资料。 | 2 |
| 项目管理（40分） | 组织实施 | 项目运行管理制度与执行 | 项目运行制定了相关管理制度，包括后期维护、部门运用、数据安全与共享、权限设定等管理制度。 | 6 | ①制定了项目运行管理制度的，计1分；②制度内容完整、程序合规、措施（含安全与后期维护）得力的，计0—2分；③严格按项目运行管理制度执行，且有相关记录的，计0—3分。 | 管理制度等。 | 4 |
|  |  | 建立考核机制 | 制定考核办法、加强对市“三平台”项目运行进行考核。 | 2 | ①制定考核办法的，计0—1分；②按规定对项目项目运行实行考核，并将考核结果在一定范围内公开的，计0—1分。 | 考核办法等资料。 | 2 |
| 项目绩效（46分） | 产出数量 | 产出数量 | 1.益阳市大数据中心平台建设；2.互联网+政务服务平台建设；3.应急指挥中心和市长热线平台建设；4.专业人才建设 | 18 | ①文档是否完善（包括合同、实施方案、需求说明书、数据库说明书、试运行报告、用户培训记录文档、用户使用报告、售后保障、初验（终验）报告）计0—5分；②平台建设符合预期要求，后续是否有功能升级计0—5分；③建设后相关部门工作是否落实到位计0—5分；④专业人建设落实到位计0—3分 | 查阅相关记录 | 16 |
|  | 产出质量 | 产出质量 | 1.益阳市大数据中心平台建设装备先进、整合了全市政府部门网络资源；2.互联互通的政务网络服务体系快、稳、高效便捷；3.应急指挥中心和市长热线平台建设满足实际需要；4.人才建设活动是否开展。 | 10 | ①各成员单位是否网络互通、整合了全市政府部门网络资源0—2分；②数据是基于什么方式实现共享（科室人员手工报送、数据库对接、前置机交换等）、互联互通的政务网络服务体系快、高效便捷0—2分；③数据报送有没有持续使用，硬件、云资源、虚拟机采购合规，应急指挥中心和市长热线平台建设满足实际需要0—2分；④平台部署在哪个网络上（互联网、政务内网、政务外等），有何防护措施，系统运行安全稳定，政府单位是否参与系统维护工作0-2分；⑤开展了丰富多彩的人才建设活动0—2分。 | 查阅相关记录 | 8 |
|  | 社会效益 | 社会效益 | 1.形成了经济发展新功能；2.完善和创新政府公共服务职能；3.推动大数据的应用；4.实现了“12345”市长热线与县、乡镇直通和网络化运行。 | 4 | ①形成了经济发展新功能，计1分；②完善和创新政府公共服务职能计1分；③推动大数据的应用，计1分；④实现了“12345”市长热线与县、乡镇直通和网络化运行，计1分。 | 通过实际调查决定 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 1.利用信息技术提高传统业务效率；2.媒体融合与促进网络融合的提高度；3.实现系统“集成化”、资源“共享化”、业务“协同化”、决策“智能化”持续发展。 | 4 | ①利用信息技术提高传统业务效率0—1分；②媒体融合与促进网络融合的提高0—1分；③实现系统“集成化”、资源“共享化”、业务“协同化”、决策“智能化”持续发展0—2分； | 通过实际调查决定 | 4 |
|  |  | 服务对象问卷 | 达90%以上得满分，每下降2%扣0.5分，扣完为止 | 10 | 按收集到的项目服务对象的问卷计算得分（0—10分） | 通过实际调查决定 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 86 |