2021年度明山、大东口电排排渍水费项目

专项资金绩效评价报告

湘远扬审字[2022]第2089号

公司地址：长沙市雨花区新建东路35号阳光锦城1栋2805

公司网址：http://www.hnyycpa.com

2021年度明山、大东口电排排渍水费

专项资金绩效评价报告

湘远扬审字(2022)第2089号

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》(益财绩〔2022〕148号)等有关文件精神，受益阳市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2022年7月4日－8月20日对2021年度明山、大东口电排排渍水费专项资金（以下简称项目资金）进行了绩效评价，现将相关情况报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目实施单位基本情况。益阳市明山、大东口电排管理站隶属于益阳市水利局。电排站负责运营管理和机组设备等日常维护工作，保证机组安全运行。电排站下设机电股、生产技术股、办公室、人事股、财务股、老干股六股室。生产技术股负责编制年度机电设备维护工作和上岗职工生产技术培训计划；整理机电设备的维修、调试、运行与更新改造资料(含试验报告)；记录机电设备在运行中的安全故障、处理办法等资料并整理归档;积极参加汛前调试及防汛开机工作。机电股负责执行调度命令，做好机电设备的运行、调试、维护工作；提高上岗职工调试、运行与维护技能;保持设备的整洁与技术完好状态；严格遵守安全生产操作规程，确保安全运行；认真监视、按时记录设备的运行数据，及时汇报设备的运行状况。办公室负责上传下达、文稿起草校核、文件收发、打字文印、文书档案的整理归档；安排机关防汛值班；负责站区环境卫生与建设；办公用水用电和生活区水电公共管路及线路的维护与管理；办公用品、设备采购等工作。

（二）项目基本情况。明山电排站位于益阳市南县明山头镇，始建于1974年，1977年竣工受益，现总装机6台，设计功率2300KW，设计流量150m³/s，设计扬程6m;大东口电排站位于益阳市大通湖区金盆镇五门闸堤段，始建于2000年，2004年投入运行，总装机4台，设计功率2500KW，设计流量90m³/s，设计扬程9.27m。明山和大东口电排站是目前我省装机容量最大的排涝泵站，其受益区大通湖垸总面积1025平方公里，包括南县5个乡镇、沅江市4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。2021年度明山、大东口排渍水费专项资金预算安排474.30万元，主要用于明山、大东口电排管理站10台机组、机房设备等日常维修维护、大型检修、闸口前后泥池打捞清理及机组工作人员培训费等。

(三)项目绩效目标

1、湖内水位达到28.6米时按市防调令及时开机排渍，保障大通湖垸80万军民的生命财产安全；

2、对大通湖换水1.3亿吨，改善垸内水域环境，提高大通湖水质和垸内农业、生活饮水条件；

3、控制调试期、冬季维修期工作时间，机电设备更新改造维修（护）等排渍运行费用控制在474.30万元以内，其中机电设备更新改造维修（护）不少于100.00万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

截至2021年12月31日，该项目共支付508.22万元，其中：电费208.65万元，维修（护）费174.93万元，专用材料费40.03万元，办公费17.55万元，差旅费2.70元，工会经费12.00万元，公务接待0.28万元，劳务费39.46万元，其他支付商品和服务12.42万元，培训费0.20万元，与年度预算相比增加了33.92万元。各类支出预算资金与实际使用资金调整情况如下表：

2021年度明山、大东口电排排渍水费专项资金收支情况一览表

单位：万元

| 项目 | 预算资金 | 使用资金 | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差旅费 | 23.85 | 2.70 | 11.33% |
| 其他商品和服务支出 | 4.32 | 12.42 | 287.32% |
| 维修（护）费 | 100.00 | 174.93 | 174.93% |
| 劳务费 | 100.00 | 39.46 | 39.46% |
| 办公费 | 13.00 | 17.55 | 134.97% |
| 培训费 | 7.65 | 0.20 | 2.60% |
| 专用材料费 | 80.00 | 40.03 | 50.04% |
| 电费 | 125.00 | 208.65 | 166.92% |
| 公务接待费 | 8.48 | 0.28 | 3.25% |
| 工会经费 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| 合 计 | 474.30 | 508.22 |  |

（二）项目资金管理情况

明山、大东口电排管理站未制定专项资金管理办法，项目支出审批按照电排站内部《财务收支审批制度》、《支出管理内控制度》等财务制度执行。日常维修、办公费等小额零星支出，由申请人填写付款申请单并取得合法、合规相关票据，经会审联签小组同意后由财务室申请财政付款；针对未超过招标限额的大型维修或符合条件的供货（服务）商，严格执行政府采购相关文件要求，通过电子卖场签订采购合同,如：与湘潭电机股份有限公司签订“益阳市大东口电排管理站1号主机组电机维修协议”；与湖南千宏建筑劳务有限公司签订“2021年机组运行期间捞草、运草、堆场水草铲推、填埋单价合同”等。

三、项目组织实施情况

（一）调试阶段。3-4月份电排站安排技术人员对两泵站机器设备进行汛前维护调试，技术人员首先需进行必要的技术准备，如：编制电气调试方案、安全措施等统筹方案；积极组织内外部培训学习、开展新人岗前培训、技术交流提高业务能力；采购仪器、仪表、安全器具等。调试期间技术人员须对机组机械及电器设备进行检修和调试并如实记录初检、复检、终检结果。调试合格后需进行整组及试机实验，明山、大东口两泵站分别于4月13日、3月26日完成机组试运行，以保障10台套机组安全运行。

（二）安全渡汛阶段。一是为保障大通湖垸安全度汛并配合大通湖流域水环境综合治理的需要，明山、大东口两泵站分别于5月24日、5月18日开机排水，汛期两站机组共运行126天5597台时，排水约4.69亿立方米，大东口电排站先后6次开机运行76天3695台时，排水约2.99亿立方米；明山电排站先后4次开机运行50天、1902台时，排水约1.7亿立方米。二是为全力配合大通湖流域水环境治理工作，积极开展捞草运草工作，共完成捞草运草约7000余吨。三是为保障汛期机组有效运行，安排站内技术人员24小时值班做好设备巡查记录以保证有问题早发现、早解决，并多次组织两站闸口前后泥池打捞清理。

（三）维修（护）阶段。为确保两站机组次年汛期前达到良好运行状态，电排站于停机后，部署了冬季维修（护）工作。明山、大东口电排站通过内部自检、聘请外部专家等方式对10台套主机组水泵的叶片调节器、对水泵泵轴和橡胶轴承、主电机、配电高压屏及内部机电设备进行了不同程度的检修维护及大修理，对工作桥拦污栅进行了加固及防腐处理，大东口电排站还对1号机组主电机进行了全部拆卸返厂大修。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解明山、大东口电排排渍水费专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金使用管理的经验，及时发现项目资金使用管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，并提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价过程

根据相关政策规定和益财绩〔2022〕148 号文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报等资料；核查相关制度是否完善，项目申报等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。（3）实地走访。走访附近3个镇（乡）、10个村组、发放问卷调查表50份。（4）汇总分析。撰写评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、评价结论及主要绩效

根据《2021年度明山、大东口电排排渍水费专项资金绩效评价指标评分表》，从投入、过程、产出和绩效4大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各项支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益，此次绩效评价综合得分为82分，评价等级为“良好”。项目绩效主要表现在以下几个方面：

（一）机组正常出力、控制水位。汛期明山、大东口电排管理站10台机组按市防指的调度命令开机排渍，累计稳定运行126天，运行期间未出现突发停机故障，大通湖垸内汛期水位保持在警戒线28.60米以下，垸内未发生水患，有效保障了垸内80万军民的生命财产安全。

（二）水质改善。汛期两站机组累计排水约4.69亿立方米，极大提高了大通湖水域流动性；积极开展捞草运草工作，共完成捞草运草约7000余吨，改善了垸内农渔业、生活饮水质量。根据《大通湖区2021年国民经济和社会发展统计公报》公示，大通湖稳定在IV类水质，获全省“美丽河湖优秀案例”。

（三）持续有效发挥效能。一是自11月5日启动汛后维修（护），截至12月31日，明山、大东口电排累计支出维修（护）费、专用材料135.33万元，为次年汛期机组有效运行，提升机组、机房设备运行效率提供保障。二是加强技术业务培训和安全生产。为加强两站电机股、生技股工作人员学习交流，两电排站共组织8次联合学习；同时聘请排灌专家授课、机电设备供货厂家技术人员现场指导，学习专业新技术、新理论，全面提高生产、技术人员知识水平、业务能力。

六、存在的主要问题

1、专项资金分配不合理。经了解2020年度机组累计行160天，10662台时，2021年度机组累计运行126天，5597台时，大型维修（护）于汛后进行，具有滞后性，应合理调整设备维修（护）费预算，以保机组设备及时维修，为次年汛期机正常出力提供充分条件。

2、未建立专项资金管理办法。一是项目资金未实行专账核算，经查阅资料、现场了解，项目资金未实行专账核算，致使部分劳务费、维修（护）费支出基本支出、项目支出无法区分。二是部分支出账务处理会计科目使用错误，如：2021年5月31日付南县自然资源局测绘队1.2万元，经济业务实际为“其他商品和服务支出”，错误记入“维修（护）费”；2021年11月8日付长沙佳组电气设备有限公司0.55万元，经济业务实际为“专用材料费”（采购专用材料），错误记入“维修（护）费”。

3、监管、内控制度未有效落地。一是部分支出未严格执行不相容职务分离原则。经查，2021年11月10日付益阳市大通湖园林绿化有限责任公司“挖除、清运大东口电排站部分倒塌松柏树”劳务费0.67万元，经手人（采购申请人）、股室负责人签字均为龙文华；2021年12月23日付益阳市金卫五金机电批发中心“大东口电排站机房冬季维修”专项材料费1.95万元，经手人（采购申请人）、股室负责人签字均为熊晓东。2021年11月29付长沙佳组电器设备有限公司“明山电排机房高低压柜” 维修（护）费9.98万元，经手人、股室负责人、分管站领导及会审联签小组签字均为樊勇。二是会审联签制度未有效落实。根据《益阳市明山、大东口电排管理制度》、《益阳市明山、大东口电排站  关于成立益阳市明山、大东口电排会审联签小组通知》(益明排字(2017〕5号)等文件中规定，会审联签应由江伟、樊勇、刘星签署。经查，2021年9月14日付益阳市大通湖区金斌基建有限责公司11.92万元、2021年9月17日付湖南千宏建筑劳务公司 8.22万元，费用审批表会审联签时均缺少江伟、刘星签字。三是部分费用支出资料不齐全。明山、大东口电排站多次聘请刘银莲等人为其提供出水口外闸打扫卫生、砍树等劳务，附件资料缺失劳务人员签到、签退记录表；相关技术人员培训支出不明确、资料不齐全，如：缺失组织培训通知、现场签到表、培训主题内容等备查附件资料。

七、建议

1、完善专项资金分配机制。项目单位应结合经济业务、生产管理实际情况科学、合理有层次、有重点分配专项资金，便于了解执行情况 ，提高专项资金使用效率。

2、制定和完善专项资金管理（制度）办法。一是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律规定，严格区分基本支出、项目支出，并设立专账专科核算，明晰、准确反映专项资金的收支情况。二是规范准确使用会计科目，确保各类经济业务准确、完整被记录。以便于分析考核和管理控制。

3、完善、建立健全财务制度和会计核算体系。一是健全控制机制，落实不相容职务分离原则；二是强化内部监管，保障会审联签制度有效落地；三是加强会计原始凭证完整性审核，如：培训费支出需取得培训通知、报名信息等资料；聘请的个人劳务给付费用时需取得劳务人员签到表、进（退）场等资料，按照要求收集整理、立卷归档，为项目检查验收提供重要依据。

附件:

1.2021年度明山、大东口电排排渍水费专项资金绩效评价指标

2.2021年度明山、大东口电排排渍水费项目满意度调查问卷

（以下无正文）

湖南远扬会计师事务所有限公司        中国注册会计师：

湖南·长沙                       中国注册会计师：

二〇二二年九月二十一日

附件一

财政支出绩效评价指标评分表

项目名称：明山、大东口电排排渍水费专项资金

项目单位：明山、大东口电排站

评价时间:2022年7月

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 扣分理由 | 扣分情况 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 28 | 预算支出决策（项目立项） | 5 | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 5 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(2分); ②所提交的文件、材料是否符合相关要求(2分); ③事前是否经过集体决策。(1分)。 |  |  | 5 |
|  |  | 绩效 目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 4 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策(1分):②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分); ③项目是否为促进相关事业发展所必需(1分); ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。 |  |  | 4 |
|  |  |  | 5 | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应(2分)。 | 部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 2 | 3 |
|  |  | 资金 投入 | 4 | 预算编制 科学性 | 4 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证(1分)； ②预算内容与支出内容是否匹配(1分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 未提供预算编制依据相关文件； | 2 | 2 |
|  |  |  | 4 | 资金分配 合理性 | 4 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分(2分)； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应(2分)。 | 差旅费、办公费、公务接待费等分配不合理 | 2 | 2 |
|  |  |  | 3 | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)X100%。根据项目资金的实际到位率计算得分，100%计3分，95%100%计2分，90%-95%计1分,90%以下不计分。 |  |  | 3 |
|  |  |  | 3 | 预算 执行率 | 3 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=(预算到位资金/项目预算资金)X100%。资金到位及时率计算得分，100%计3分，95%100%计2分，90%-95%计1分,90%以下不计分。 |  |  | 3 |
| 过 程 | 25 | 项目 管理 | 12 | 管理制度 健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度(2分); ②业务管理制度是否合法、合规、完整(2分). |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否有效执行相应的监控机制(1分); ②是否采取了相应的检查等必要的监控措施或手段(2分)。 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 机组生产运行相关检查、复查审核未得到有效执行和监控 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否制定了项目质量要求或标准(2分)， ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(2分)。 |  |  | 4 |
|  |  | 财务 管理 | 13 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否制定了项目专项资金管理办法(2分); ②专项资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1分); ③是否专帐核算或建立了专项资金台帐(1分)。 | ①未制定项目专项资金管理办法；②未建立专帐核算或建立了专项资金台帐 | 4 | 0 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 支出依据是否合规，是否存在虚列、截留、挤占、挪用情况;是否存在超预算超标准及资金使用率低的情况。 | ①是否符合国家财经法规及专项资金管理办法的规定(2分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 4 | 资金规范安全运行的保障情况。 | ①是否制定了相应的监控机制(1分);②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)。 ③会计处理、凭证附件是否合规(2分)。 | ①必要检查会审联签落实未到位；②部分支出附件资料不完整、 | 3 | 1 |
| 产出 | 19 | 产出 数量 | 5 | 控制水位 | 5 | 在内湖水位达28.6米时按市防指的调度命令开机排渍， | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或汛期天数）有效控制水位天数。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预期汛期天数）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  | 5 |
|  |  | 产出 质量 | 4 | 机组正常出力 | 4 | 按市防指的调度命令开机排渍，确保受益区内人民的生命财产安全。 | 项目质量达到绩效目标或部门要求2分，每一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 4 |
|  |  | 产出 时效 | 5 | 控制时间节点 | 5 | 4月1日前完成机电设备调试和两处泵站的试运行，4月1日至9月30日实行24小时防汛值班，及时投入防汛抗灾，10月1日至12月31日完成冬季维修和设施修缮。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |  |  | 5 |
|  |  | 产出 成本 | 5 | 控制成本总额 | 5 | 机电设备更新、改造、维修、维护、修缮、电费，排渍运行及运转控制在474.3万元之内 | 对照绩效目标，成本支出合规、合理得5分。核查出不合规、不合理每1例扣1分，扣完为止。 | ①聘请的个人了劳务无用工合同或协议、出勤记录等相关资料；②内部培训缺失会议用纸、与会签到，会议记录等资料 | 2 | 3 |
| 效果 | 28 | 项目 效益 | 28 | 经济效益指标 | 6 | 在垸内出现渍灾时，按垸内109万亩耕地亩均减灾30公斤稻谷和12.4万亩养殖水面亩均增产30公斤鱼计算，垸内增加产值1亿元。 | 对绩效目标照，垸内增农渔业增加产10%以上计6分；增加产值5%-10%计4分；增加产值1%-5%计2分；未增产不计分。 |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 生态效益指标 | 6 | 对大通湖换水1.3亿吨，改善大通湖农渔业、饮水水质条件。 | 对照绩效目标，换水量增加100%以上计6分；换水量增加50%—100%计4分；换水量增加0%—50%计2分；换水量未增加不计分。 |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 项目能持续运行6分，所依赖的政策制度能持续执行6分。 |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众 或服务对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度90%以上计10分;满意度90%-85%计9分;满意度85%-70%计5分;69%60计3分，60%以下不计分。 |  |  | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 18 | 82 |

附件二

明山、大东口电排排渍水费满意度调查

- 对于明山、大东口电排及时开机排渍是否满意（）

- 非常满意       B、满意            C、一般         D、不满意

- 2021年开机排时长（）

A、5个月          B、7个月          C、6个月       D、不了解

- 开机排渍对于农渔业、生活用水水质是否有改善（）

A、有             B、没有            C、不清楚

- 汛期开机排渍对于水位控制是否满意（）

- 非常满意       B、满意            C、一般         D、不满意

5、汛期开机排渍对于垸内农渔业保收、增产是否有作用（）

A、有             B、没有            C、不知道