湘广源财绩评字[2022]第XXX号

益阳市城市管理和综合执法局

资江风貌带长效管理维护项目绩效评价报告

益阳市财政局：

- 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）、《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩﹝2022﹞148号）等文件要求，受贵局委托，我公司成立绩效评价工作组，对益阳市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管执法局”）2021年度资江风貌带长效管理维护项目（以下简称“资江风貌带维护项目”）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

资江风貌带西起青龙洲大桥、东至清水潭大桥下游九州搅拌场、北到五一路、南抵滨江路，全长12.3公里。益阳市委市政府高度重视资江风貌带的环境卫生及市容秩序的管理，从2019年开始，每年安排500.00万元财政经费用于对资江风貌带长效管理维护，其主要实施内容及服务范围为：（1）清扫保洁。服务范围为资江南北两岸区域范围，其中资江南岸区域为会龙山大桥面东侧斜坡（含大队庭院上下前坪及厕所）至九洲停车场周边（不含九洲停车场和十洲停车场的清扫保洁），北至河滩水线，南至临街建筑物门面或背水面堤脚位置，共计长度9.3公里（面积65.9万㎡）；资江北岸区域为龙洲大桥至长春镇小洲垸村在建码头西侧，南至河滩水线，北至背水面堤脚位置，共计长度2.5公里（面积14.3万㎡）。资江南北两岸区域范围总计长度为11.8公里（80.20万㎡）。（2）汛后清理服务。服务范围为资江风貌带北岸东至长春镇小洲垸村在建码头，西至龙洲大桥；资江风貌带南岸东至九洲停车场，西至会龙山大桥。（3）河道漂浮物打捞及两岸河源河滩垃圾清扫服务。河道水域服务范围为资江风貌带东至港湾村、西至青龙洲大桥资江水域共计12.3公里；河滩水线服务范围为资江北岸东至长春镇小洲垸村，西至青龙洲大桥；资江南岸东至兰溪镇港湾村，西至青龙洲大桥。（4）电费开支。包括资江风貌带范围内高杆路灯272盏、园区路灯451盏、亮化灯10处的电费开支。（5）绿化维护及设施设备的维修等。

（二）项目单位基本情况

市城管执法局是市政府工作部门，为正处级单位，其主要职责为：负责指导、协调、监督和考核全市城市管理和综合执法工作；负责城市市容和环境卫生的管理等，为资江风貌带维护项目主管单位。市城区资江风貌带综合执法大队（以下简称“资江风貌带执法大队”）为市城管执法局下属事业单位，为正科级公益一类事业单位。资江风貌带执法大队在市城管执法局的指导与管理下，主要负责资江风貌带市容环境卫生、河道漂浮物打捞、河滩清扫保洁、市政公用设施维护、绿化养护等日常监督管理工作。

- （三）项目绩效目标

- 1.整体绩效目标。通过对资江风貌带长效管理维护，持续保持资江风貌带干净、整洁、有序，为市民休闲营造良好、舒适的环境，提升居民生活的满意度和幸福感，为创建文明城市作出贡献。

- 2.具体绩效目标。（1）做好资江风貌带范围内80.20㎡的清扫保洁，做到人行道 、车道路面呈本色；对资江风貌带范围内公用厕所及垃圾箱等设施设备进行日常保洁与维护，做到设施设备无明显脏污、水渍和异味。（2）做好资江风貌带12.3公里资江水域、河滩垃圾的清理，做到河面漂浮物和河源河滩垃圾即产即清，确保河面和河滩水线干净整洁。（3）做好资江风貌带汛后清理服务工作，当污染程度较轻且退水缓慢时，做到1天内完成清理，当污染程序较重且退水较快时，做到最长不超过五天内清理，重要部位（会龙山大桥至龙洲大桥）原则上做到即退即清，最迟2天内完成清理。（4）协同益阳市资江两岸建设投资开发有限公司做好资江风貌带绿化维护，做到绿化带内干净、整洁，绿色植物修剪及时。

（四）项目资金使用管理情况

1.项目资金投入情况

（1）年初预算安排情况。根据《益阳市财政局关于下达2021年城市维护资金计划的通知》（益财建﹝2021﹞33号）文件，资江风貌带长效管理维护经费2021年计划安排500万元，其中：保洁保安费240万元、设施维护费30万元、水电费80万元、绿化维护费50万元、汛后清理维护费50万元、河滩垃圾打捞费40万元、工作经费10万元。

（2）项目资金到位情况。2021年度益阳市财政局共下达市城管执法局资江风貌带长效维护项目资金指标500万元。其中：2021年6月9日下达资金指标44.25万元，2021年6月21日下达资金指标50.00万元，2021年6月24日下达资金指标185.75万元，2021年10月29日下达资金指标220万元。

2.项目资金支出情况

2021年度市城管执法局资金风貌带维护经费实际支出469.90万元，其中：保洁保安费265.93万元、设施维护费29.86万元、水电费70.01万元、汛后清理维护费49.83万元、河滩垃圾打捞费45.98万元、工作经费8.29万元，资金结余30.10万元，预算执行率为93.98%。

3.组织实施情况

一是严格执行重大事项党组决议制度。市城管执法局领导高度重视资江风貌带维护项目，对项目实施过程中发生的重大事项，均由党组决议通过后实施。市城管执法局2021年第4次党组会议决议：从2021年开始，资江风貌带服务外包项目实行每2年招标一次，合同一年签订一次。2021年第15次党组会议决议：就地拆解废旧油铁桶，购置更换塑料浮标筒。

二是严格按招投标要求确定服务承包商。资江风貌带环境卫生保洁服务、汛后清理服务、河道漂浮物打捞及两岸河滩垃圾清扫清运服务均采取服务外包的方式实施。2021年市城管执法局采取公开招标的方式，将保洁保安服务承包给长沙玉诚环境景观工程有限公司（以下简称“长沙玉诚公司”），中标金额为234.49万元；采取竞争性磋商的方式，将汛后清理维护服务承包给益阳市尚康劳务有限公司（以下简称“益阳尚康公司”），中标金额为49.85万元；采取竞争性磋商的方式，将河道漂浮物打捞及两岸河滩垃圾清扫清运服务的承包给益阳如意环保船舶污染物接收有限公司（以下简称“益阳如意公司”），中标金额为39.90万元。

三是全面落实服务外包项目的绩效考核。资江风貌带执法大队根据住房和城乡建设部印发的《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》（建督﹝2020﹞104号）的有关规定，结合益阳市城区资江风貌带管理工作实际，制定了《服务外包工作考核管理制度》，由资江风貌带执法大队班子成员负责按日常巡查、专项检查、案件交办、综合考评、报道加分和负面清单相结合的方式每月进行考核。2021年资江风貌带执法大队每月对服务外包承包商进行绩效考核，并按月通报绩效考核结果，对表现突出的给予相应奖励，对考核存在问题的给予相应的扣款。长沙玉诚公司9月份考核结果为“基本合格”，给予扣除项目承包服务费0.05万元。长沙玉诚公司10月份考核结果为“优秀”，给予奖励项目承包服务费0.10万元；益阳如意公司10月份考核结果为“优秀”，给予奖励项目承包服务费0.05万元。

4.资金使用管理情况

资江风貌带执法大队为非独立核算单位，其经费支出按月向市城管执法局报账。市城管执法局制定了《财务管理制度》，对专项支出一次性或累计金额在1.00万元以下（含）的，由业务分管领导商财务分管领导确定；对支出金额在1.00万元以上的由局党组会议确定。资江风貌维护项目经费实行专项核算，经费支出严格按《财务管理制度》执行，项目支出严格执行会审联签制度。

- 绩效评价工作过程

- 绩效评价的原则

- 1.客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对项目的管理、实施进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

- 2.定性与定量相结合。本次评价采取以定性和定量相结合的方式，评价支出项目的效果，确保合理、准确地反映项目实际绩效。

- 3.绩效相关原则。本次绩效评价围绕资江风貌带维护项目的管理落实、实际效果进行，确保评价结果能够清晰反映项目的实施、效益、社会满意度之间的内含关系。

- 绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过对资江风貌带维护项目的绩效评价，全面了解资江风貌带维护项目实施的合规性、合理性、及时性等情况，核实资江风貌带维护项目资金绩效管理及完成情况，总结资江风貌带项目资金使用管理经验，进一步规范和加强资江风貌带项目管理，切实提高资江风貌带维护项目资金使用效益和实施效果。

- 评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优、良、较差、差四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体为：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“较差”、60分以下为“差”。

（四）绩效评价工作过程

根据相关政策规定和文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1.前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关基础数据表，联系了相关部门和单位，确定了现场检查对象和实施时间。

2.实施评价。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目情况介绍。（2）收集核查资料。收集与该项目相关的招投标资料及项目实施相关资料，核查资江风貌带维护项目是否按规定进行招投标，是否按合同约定支付服务款，是否存在挤占、截留、挪用项目资金等情况。（3）通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

（五）绩效评价依据

1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中华人民共和国预算法》等文件规定。

2.《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）等文件规定。

3.《益阳市预算支出绩效评价结果应用管理办法》（益财绩﹝2022﹞274号）、《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩﹝2022﹞148号）、《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等文件规定。

4.《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》（建督﹝2020﹞104号）。

5.相关资金、项目管理办法、绩效目标、跟踪监控及绩效自评情况等。

6.其他相关资料。

三、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得80.50分（详见附表2：资江风貌带长效维护项目绩效评价指标评分表），综合评价等级为“良”。

2021年市城管执法局及资江风貌带执法大队尽职履责，对资江风貌带实施常态化保洁、积极做好河面垃圾清理及汛后垃圾清理，做好资江风貌带设施设备的维护，取得了较好的成果，项目绩效主要表现在以下几个方面：

- （一）巩固了资江风貌带卫生成果

- 2021年，市城管执法局与资江风貌带执法大队督促环卫工人全力做好卫生保洁工作，做到夏季每天早上8点（冬季8点30分）之前完成所有固化路面的清扫；每天上午10点30分前完成所属区域草地、花丛和树丛等区域的清扫保洁，确保服务区域范围内无白色垃圾、生活垃圾等；每天对区域范围内的厕所、饮水机、垃圾桶箱、健身器材、休闲凳椅和其他设施进行抹洗清掏，确保区域范围内设施设备无明显脏污、水渍和异味。2021年5月份资江河道进入汛期，益阳尚康公司汛后及时对退水后广场、路面淤泥和垃圾进行了清理，确保资江风貌带汛后以最快的速度恢复干净、整洁。

- 在市城管局、资江风貌大队的管理下，资江风貌带的环境卫生取得了显著的成绩，资江风貌带每天以干净、整洁的面貌呈现在了市民面前，为创建益阳文明城市奠定了基础，资江风貌带“最美城市会客厅”的形象深入人心。

- （二）保护了资江水域环境

2021年，市城管执法局委托益阳如意公司开展河道清理整治，益阳如意公司每天安排两艘船从早上8点至下午17点对东至港湾村、西至青龙洲大桥水域12.3公里范围内的河道漂浮物进行打捞，2021年全年出航船次共491次，年度转运处置垃圾总量137吨。公司每天安排四人对资江北岸服务区域的河滩垃圾进行清扫和清运，使河滩垃圾得到了及时处理。

2021年，市城管执法局拆除回收了十洲公园河湾废旧油铁桶350个，并购置安装了环保塑料浮桶315个，彻底解决了废旧铁桶污染资江水体环境的安全隐患问题。

通过开展河道清理整治及更换废旧油铁桶的措施，有效改善了资江水域环境，守护了一江碧水。

- （三）维护了资江风貌带秩序

长沙玉诚公司在资江风貌带不同区域范围内安排了秩序员，由秩序员在服务区域范围内进行日常巡查。秩序员负责对占道流动摊贩及时进行清理、对越门占道经营行为及时进行制止、对所属区域门店未落实“门前三包”的经营者进行劝导纠正；对乱搭帐篷、钓鱼打伞人员及时进行劝退；对所属区域的摩托车、电动车单车等运输车辆进行秩序管理，督促按序停车；禁止交通车辆进入二、三园路。

在特护期间，资江风貌带执法大队组织实施集中巡查。2021年10月份，十洲公园花海成了网红打卡地，吸引了成千上万的游客，出现游商小贩在路边摆摊经营、车辆乱停乱放的现象。为维护秩序，资江风貌带执法大队特成立花海特护期行动小组，在十洲公园执勤值守，积极疏导交通，引导市民有序停车。同时，资江风貌带执法大队在公园附近设置了季节性临时疏导点，供流动摊点在花期内有序经营。

通过日常巡查与集中巡查，有效维护了资江风貌带秩序，展现了资江风貌带有序风貌。

（四）扎实推进了垃圾分类

2021年市城管执法局为辖区范围内添置了不锈钢分类垃圾桶100个，其中会龙山大桥至西流湾广场沿线25个、西流湾广场至大禹广场沿线18个、大禹广场至大渡口广场沿线13个、大渡口广场至八码头沿线11个、八码头至龙洲广州12个、龙洲广场至千吨级码头8个、十洲公园13个。市城管执法局通过开展垃圾分类宣传，积极引导当地居民及游客主动按照标识分类投放，增强了人们垃圾分类的意识，减少了市民及游客随手扔垃圾的行为，同时为实现生活垃圾无害化、资源化、减量化处理夯实了基础。

- （五）提升了再就业老年人幸福感

- 随着人口老龄化的加剧，养老压力越来越大，尊重并鼓励有就业意愿的老年人积极参与社会经济发展，既符合老年人的需求，也是补充劳动力资源、缓解养老压力的有效之策，更是维护老年人在劳动就业方面基本权利的体现。资江风貌带维护项目，提供了百余个就业岗位。长沙玉诚公司聘用的保洁人员基本为老年人，老年人通过再就业，一定程序上缓解了家庭经济压力，极大地提升了老年人生活的幸福感、安全感。

- （六）获得了市民及游客的高度认可

通过市城管执法局对资江风貌带的长效维护和管理，呈现给市民及游客一个干净、整洁、有序、安全的资江风貌带。特别是沿江一带，早晚空气清新，晚上灯火通明，成为了益阳市市民散步休闲的首选。通过调查显示，资江风貌带的环境与卫生管理获得了市民及游客的高度认可，群众均表示对政府打造的资江风貌带非常满意，成为了益阳最靓丽的一道风景。

四、绩效评价指标分析

（一）决策。本次绩效评价决策设置分值为10.00分，分别从绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性三个方面进行评定。项目决策过程中，存在未按规定申报绩效目标、绩效目标设定不完整、资金分配不合理等问题，实际得分6.10分，得分率61.00%。

（二）过程。本次绩效评价过程设置分值为30.00分，分别从资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性六个方面进行评定。项目实施过程中，存在预算执行率有待提高、未严格按照年初计划分配使用资金、未严格按照合同约定付款、未及时向益阳市财政局提交绩效自评报告、未严格按照年初预算安排项目资金支出的问题，实际得分22.00分，得分率68.33%。

（三）产出。本次绩效评价产出设置分值为35分，分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评定。项目产出中，各项指标基本完成，但存在部分绿化带落叶堆积未及时进行清理、部分垃圾箱未及时进行抹洗的问题，实际得分30.40分，得分率86.86%。

（四）效益。本次绩效评价效益设置分值为25分，分别从社会效益、可持续效益、生态效益、满意度四个方面进行评定。通过对资江风貌带的长效维护，社会效益和生态效益显著，改善了人居环境，提升了居民生活的幸福度，为益阳创建文明城市奠定了基础。但由于市城管执法局未实施绿化带的维护，导致绿化带内部分苗木由于未及时洒水出现枯枝等问题，实际得分22.00分，得分率88.00%。

五、存在的问题

（一）绩效管理存在的问题

1.未按规定申报项目绩效目标表。市城管执法局未对资江风貌带维护项目单独编报绩效目标。该行为违反了《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）第一点“...单位项目支出和重点项目支出绩效目标由资金申请单位或项目实施单位负责编报。在年初编制部门预算和年中申请项目资金时，对超过50万元（含）以上的单位项目和重点项目应按项目单独编制绩效目标...”的规定。

2.未及时上报绩效自评报告。经了解，市城管局未向益阳市财政局提交资江风貌带维护项目绩效自评报告。该行为违反了《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》第五点“（一）按时报送资料。各市直预算部门、单位应于2022年4月25日前，将加盖单位行政公章的绩效自评报告、绩效自评表、基础数据表及评价报告公示截图等纸质版资料（一式两份）报送至市财政局绩效管理科和归口管理科室，电子版发送至指定邮箱”的规定。

3.未按规定公开项目绩效自评报告。经查，市城管执法局未公开资江风貌带维护项目绩效自评报告。该行为违反了《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》第五点“...（三）加强结果运用...二是全面公开绩效自评报告。除涉密信息外，市直预算部门、单位要在2022年4月25日前将部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告在本部门、单位的门户网站或益阳门户网公开，接受社会监督...”的规定。

4.绩效目标及指标编制不完整。经查，市城管执法局年初预算有绿化维护及设备设施内容，但市城管执法局未对绿化维护项目及设备设施维护设定具体的绩效目标及指标；市城管执法局未设置年度计划预算执行率，未设置成本绩效指标。该行为与《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十四条“财政和部门绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。”的规定不符。

（二）未严格按照年初预算安排项目资金支出。资江风貌带维护项目经费年初预算安排保洁保安费240.00万元，实际资金使用265.93元，超预算安排支出25.93万元；年初预算河滩垃圾打捞费40.00万元，实际使用资金45.98万元，超预算安排支出5.98万元。该行为与《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）第五十七条“...（一）按照预算拨付，即按照批准的年度预算和用款计划拨付资金。除预算法第五十四条规定的在预算草案批准前可以安排支出的情形外，不得办理无预算、无用款计划、超预算或者超计划的资金拨付，不得擅自改变支出用途...”的规定不符。

（三）预算执行率有待提高。资江风貌带维护项目2021年度安排资金500.00万元，实际使用469.90万元，结余资金30.10万元，预算执行率93.98%，预算执行率有待提高。该行为与《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督...”的规定不符。

（四）未严格按照合同约定付款。经查市城管执法局与长沙玉诚公司、益阳尚康公司、益阳如意公司签订的服务合同，合同约定的付款方式均为按季度付款，应于下季度的第一个月支付上季度项目服务承包金。但市城管局未严格按照合同约定付款，于2021年12月提前支付各承包商款项91.34万元，其中：长沙玉诚公司56.43万元、益阳尚康公司24.93万元、益阳如意公司9.98万元。

6.部分垃圾箱未及时进行抹洗。经现场查看资江风貌带内设施设备维护情况，发现部分垃圾箱外围未及时进行抹洗，影响市容环境。

7.资江风貌带绿化维护有待加强。经现场查看资江北岸白鹿湾广场周边绿化带，发现存在以下问题：（1）部分落叶堆积没有得到及时处理；（2）部分绿化带内杂草丛生，部分绿色植物参差不齐，没有及时进行修剪；（3）绿化带内部分植物由于干旱出现死株现象。

六、相关建议

（一）.重视绩效管理。建议市城管执法局提高绩效管理意识，明确责任部门及工作人员负责绩效管理工作，严格按照市财政部门有关文件的要求进行绩效目标表的编制，在编制绩效目标表时，根据项目实施的内容设定绩效目标与指标，以确保绩效目标的完整性；严格按照规定进行绩效自评并按规定时间向益阳市财政局上报绩效自评报告，深化落实绩效评价公开工作，及时将绩效自评结果在所属门户网站等平台上公开，接受社会监督。

（二）强化项目资金管理。（1）合理编制项目资金年度使用计划。由于资江风貌带维护项目资金近几年基本固定，建议市城管局执法局根据预算资金安排规模制订年资金使用计划，并加强项目合同管理，使资金使用计划与对外签订的合同相联系，精准提高项目资金预算执行率。（2）强化财务审核，对须支付的项目资金由财务审核后方能支付，确保项目资金严格按照合同约定付款。

- （三）加强资江风貌带绿化维护及设备的清洗。（1）建议市城管执法局结合资江风貌带绿化特点，制订详细的资江绿化维护实施方案，协助相关部门切实做好绿化带的维护工作，有效保障资江风貌带绿化实时维护，整体提升资江风貌带生态环境的整洁度和美观度。特别是进入秋季，绿化带的落叶比较多，应督促服务承包商针对落叶堆积的问题进行集中清理，确保绿化带内无落叶堆积的现象。（2）建议资江风貌带执法大队加强区域范围内设备设施卫生的监督管理。露天的设备设施灰尘比较多，应加大清洁次数，确保整洁干净。

七、其他需要说明的事项

本绩效评价报告应用范围仅限于财政绩效评价。

附件一、资江风貌带长效管理维护项目基础数据表

附件二、资江风貌带长效管理维护经费绩效评价指标评分表

湖南广源工程咨询有限公司         注册造价工程师:

中   国     湖   南        注册造价工程师：

二0二二年十月十四日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江风貌带长效管理维护项目基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截止日期：2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 批复预算资金 |  |  |  | 实际投资支出 |  |  | 专项资金到位 |  |  | 预算执行率 |
|  |  | 合计 | 指标文号 | 专项资金 | 自筹资金 | 合计 | 专项资金支出 | 自筹资金 | 实际到位 | 未到位 | 账面资金结余 |  |
| 资江风貌带长效管理维护经费 | 益阳市城市管理和综合执法局 | 500.00 | 益财建﹝2021﹞33号 | 500.00 | 0 | 469.9 | 469.9 |  | 500.00 | 0.00 | 30.10 | 93.98% |
| 其中：保洁保安费 |  | 240.00 |  | 240.00 |  | 265.93 | 265.93 |  | 240.00 |  | -25.93 | 110.80% |
| 设施维护 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 29.86 | 29.86 |  | 30.00 |  | 0.14 | 99.53% |
| 水电费 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 70.01 | 70.01 |  | 80.00 |  | 9.99 | 87.51% |
| 绿化维护费 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 0.00 | 0 |  | 50.00 |  | 50.00 | 0.00% |
| 汛后清理维护费 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 49.83 | 49.83 |  | 50.00 |  | 0.17 | 99.66% |
| 河滩垃圾打捞费 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 45.98 | 45.98 |  | 40.00 |  | -5.98 | 114.95% |
| 工作经费 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 8.29 | 8.29 |  | 10.00 |  | 1.71 | 82.90% |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江风貌带长效管理维护项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 绩效评分 |
| 决策 （10分） | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1.是否按绩效管理要求申报项目绩效目标，未按规定编制绩效目标表，不得分； | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 2.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.绩效目标是否与预算部门的职能、事业发展规划是否密切相关； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4.项目绩效目标与具体实施内容相符。 | 1 | 0.4 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2.绩效指标与标准是否与绩效目标相关联； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 0.7 |
|  |  |  |  | 4.项目绩效目标是否设置计划预算执行率。 | 1 | 0 |
|  | 资金投入（2分） | 资金分配合理性 （2分） | 项目测算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 资金分配依据是否全面、合理；发现一起资金分配不合理的地方扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 1 |
| 过程 （30分） | 资金管理 （8分） | 资金到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度实际到位资金/预算资金）*100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。资金到位率大于95%计满分，80%以上计1分，80%以下不计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 到位及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 （1分） | 预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核预算支出预算执行情况 | 2021年预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金*100%）大于95%计满分，80%-95%之间得0.5分，80%-70%之间得0.2分，70%以下不得分。 | 1 | 0.5 |
|  |  | 资金使用合规性 （5分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；发现一起不合规定扣0.3分，扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；发现一起审批程序或手续不完整扣0.5分，直至扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；发现一起不符合预算批复或合同规定的用途扣0.3分，直至扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4.本项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反国家财经法规有关规定的问题；发现一起违规扣0.5分，直至扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （22分） | 管理制度健全性 （8分） | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 1.是否已制定或具有相应的财务管理制度；建立了财务管理制度1分；建立了项目专项资金管理办法1分； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2.是否已制定或具有相应的项目管理制度或制定项目实施方案； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3.相关财务管理制度等是否合法、合规、完整； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4.相关业务管理制度等是否合法、合规、完整。 | 2 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性（14分） | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1.是否按规定进行招投标；招投标方式是否按规定执行； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2.是否对招标过程进行了有效监督； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.签订的《政府采购合同》是否完整、规范。每发现一处不规范、不完整的扣1分，扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4.是否按财政要求及时上报绩效自评报告； | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 5.本项目专项资金是否专款专用；是否存在无预算或超预算支出；发现违规一起扣1分，直到扣完为止； | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 6.是否严格按照合同的约定付款，发现一起不符合规定的扣0.5分，扣完为止； | 3 | 1.5 |
|  |  |  |  | 7.是否按规定对在单位门户网站等公开绩效自评报告；公开，得满分，未公开，不得分； | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 8.本项目财务监控工作执行是否有效，并对财务监控情况形成了文字记录。 | 2 | 1 |
| 产出（35） | 数量指标（6分） | 辖区范围内汛后清理情况（2分） | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 1.做好资江风貌带北岸东至长春镇小洲垸在建码头，西至龙洲大周和资江风貌带南岸东至九洲停车场，西至会龙山大桥范围内汛期退水后淤泥垃圾等的及时清理； | 2 | 2 |
|  |  | 河道漂浮物打捞及两岸河源垃圾清扫清运情况（2分） |  | 2.做好河道漂浮物的打捞（益阳市城区资江风貌带东至港湾村、西至青龙洲大桥资江水域12.3公里范围）、河源河滩垃圾的清理（资江北安东至长春镇小洲垸村，西至青龙洲大桥、资江两岸东至兰溪镇港湾村，西至青龙洲大桥）、十洲公园拦污索的管理； | 2 | 2 |
|  |  | 清扫保洁服务情况（2分） |  | 3.做好资江风貌带范围内80.2平方米清扫保洁，对资江风貌带范围内15个公用厕所进行日常保洁与维护。 | 2 | 2 |
|  | 产出质量（14分） | 资江风貌带长效管理情况（14分） | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 1.承包区域无明显的枯枝、生活垃圾（含厨余垃圾、烟头、槟榔渣和纸屑等）、白色垃圾、杂草、动物粪便和其他垃圾等，发现一起扣0.5分，扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2.承包区域内的厕所、饮水机、垃圾箱桶、健身器材、休闲凳椅和其他设施等无明显脏污、水渍、异味等，发现一起扣0.5分，扣完为止； | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 3.承包区域无车辆乱停乱放的问题、占道经营、乱搭帐篷、钓鱼打伞等影响市容的问题，发现一起扣0.5分，扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4.承包区域设施设备整洁、完好，发现一起扣0.5分，扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 5.负责资江水域范围为河面无漂浮物，河源河滩无垃圾，发现一起扣0.5分，扣完为止； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 6.承包区域绿化带无落叶堆积、绿化带内无垃圾、杂物，苗木无干旱现象等；发现一起扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 1 |
|  | 产出时效（8分） | 预算支出的及时性（2分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 项目资金是否及时支付，发现一起未及时支付扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 服务的及时性（6分） | 考核受托方是否按合同约定的要求及时作业 | 1.按照《外包工作考核管理制度》的要求实现对承包区域范围内的卫生进行清扫，发现一起未及时清理扣0.4分，扣完为止； | 2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 2.按照《外包工作考核管理制度》的要求实现对承包区域范围内的河源河滩垃圾及河道漂浮物进行清理，发现一起未及时清理扣0.2分，扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3.按照《外包工作考核管理制度》的要求及时做好汛后清理工作，得满分，发现一起未及时清理扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 产出成本（7分） | 成本节约率（7分） | 项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 1.清扫保洁费是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2.设施维护是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.水电费是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4.绿化维护费是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 5.汛后清理维护费是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 6.河滩垃圾打捞费是否控制在预算范围内，超过预算不得分； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 7.工作经费是否控制在预算范围内，超过预算不得分。 | 1 | 1 |
| 效果（25分） | 项目效益（25分） | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.提供就业岗位，解决部分中老年再就业问题，提高收入，增加居民生活幸福度； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 2.服务市民，改善人居环境，提高居民生活的幸福度； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 3.提升城市形象，为益阳创建文明城市奠定基础。 | 4 | 2.5 |
|  |  | 生态效益（6分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 1.通过对资江水域、河滩垃圾清理，有效改善资江生态环境； | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 2.做好环境卫生常态化保洁工作，营造一个干净、整洁的资江风貌带。 | 3 | 1.5 |
|  |  | 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 持续维护打造安全、生态、休闲、文化、产业于一体的资江风貌带。 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度（4分） | 项目实施是否达到居民的需求与要求 | 通过问卷调查，满意度90%以上得满分，每下降5% 扣1分扣完为止。 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 80.5 |