2021年1-3月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年3月份，调度重点项目316个，年计划投资510.23亿元。

1-3月，共完成投资96.77亿元，为年度计划投资的19.0%。其中：**从项目类别看**，产业发展项目185个，完成投资51.15亿元；基础设施项目81个，完成投资34.85亿元；民生环保项目50个，完成投资10.77亿元。**从项目性质看**，续建项目185个，完成投资67.37亿元；新开工项目131个，完成投资29.40亿元。