2021年1-4月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年4月份，调度重点项目316个，年计划投资510.23亿元。

1-4月，共完成投资170.94亿元，为年度计划投资的33.5%。其中：**从项目类别看**，产业发展项目185个，完成投资100.44亿元；基础设施项目81个，完成投资54.00亿元；民生环保项目50个，完成投资16.50亿元。**从项目性质看**，续建项目185个，完成投资116.20亿元；新开工项目131个，完成投资54.74亿元。