2021年1-7月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年7月份，调度重点项目352个，年度计划投资510.23亿元。

1-7月，共完成投资332.73亿元，为年度计划投资的65.2%。**从项目类别看。**产业发展项目215个，完成投资186.15亿元；基础设施项目87个，完成投资101.54亿元；民生环保项目50个，完成投资45.04亿元。**从项目性质看**。续建项目187个，完成投资204.12亿元；新开工项目165个，完成投资128.61亿元。