2021年1-8月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年8月份，调度重点项目380个，年度计划投资510.23亿元。

1-8月，共完成投资375.48亿元，为年度计划投资的73.6%。**从项目类别看。**产业发展项目232个，完成投资203.31亿元；基础设施项目88个，完成投资116.69亿元；民生环保项目60个，完成投资55.48亿元。**从项目性质看**。续建项目192个，完成投资221.47亿元；新开工项目188个，完成投资154.01亿元。