2021年1-9月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年9月份，调度重点项目380个，年度计划投资510.23亿元。

1-9月，共完成投资420.54亿元，为年度计划投资的82.4%。**从项目类别看。**产业发展项目232个，完成投资214.72亿元；基础设施项目88个，完成投资140.88亿元；民生环保项目60个，完成投资64.93亿元。**从项目性质看**。续建项目192个，完成投资256.22亿元；新开工项目188个，完成投资164.31亿元。**从责任单位看。**其完成投资、年度计划投资完成率分别为：益阳高新区61.10亿元，84.3%；安化县44.73亿元，83.9%；赫山区125.36亿元，83.0%；沅江市49.92亿元，82.4%；南县31.93亿元，81.7%；桃江县57.91亿元，81.2%；资阳区30.53亿元，81.0%；大通湖区11.69亿元，80.2%；市直及打捆7.36亿元，72.0%。