附件3

怀化国际陆港配套设施项目表

| 序号 | 项目 名称 | 业主 单位 | 项目建设规模及内容 | 项目拟选址 | 建设 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东盟综合服务中心 | 怀化经开区管委会 | 入驻科技孵化楼，建设对接东盟、服务全国的政务服务窗口、跨境电商物流信息平台、东盟湖南研究院、怀化国际检验检测与标准化认证服务平台 | 国际商贸区 | 2022年 |
| 2 | 跨境电商孵化器 | 怀化经开区国有企业 | 入驻武陵山现代商贸物流城，装修改建跨境商品货盘区、培训区、电商直播区 | 国际商贸区 | 2023年 |
| 3 | RCEP跨境交易展示中心 | 怀化经开区国有企业 | 入驻科技孵化楼，装修改建成为东盟十国商品展示中心 | 国际商贸区 | 2023年 |
| 4 | 铁路口岸海关监管场所二期 | 怀化经开区国有企业 | 建设海关监管仓8000平方米、堆场、技术用房1000平方米、围网 | 口岸物流区 | 2022年 |
| 5 | 集装箱拼箱中心 | 怀化经开区国有企业 | 新建集拼箱仓库15000平方米，集装箱堆场5万平方米 | 口岸物流区 | 2022年 |
| 6 | 铁路专用线及作业区 | 怀化经开区国有企业 | 新建1.42千米铁路专用线，集装箱主箱区采用35米跨有悬臂集装箱专用门吊作业，门吊下设2条装卸线，有效长度为476米 | 口岸物流区 | 2023— 2024年 |
| 7 | RCEP商贸综合服务大楼 | 怀化经开区国有企业 | 新建综合服务用房2万平方米，含信息平台、机房、调度中心、数据中心、海外分中心设备及商业配套设施 | 口岸物流区 | 2023— 2024年 |
| 8 | 多式联运中心 | 怀化经开区国有企业 | 总建筑面积为10万平方米，主要建设公铁多式联运中心、重卡驿站、堆场、卡口 | 口岸物流区 | 2023— 2025年 |
| 9 | 现代物流分拨配送中心 | 怀化经开区国有企业 | 新建普通仓5万平方米、停车场、城市配送、零担物流、分拨、冷链仓储 | 口岸物流区 | 2023— 2024年 |
| 10 | 保税物流中心（B型） | 怀化经开区国有企业 | 新建海关监管仓库、堆场、围网、卡扣 | 口岸物流区 | 2024— 2025年 |
| 11 | 陆港公寓 | 怀化经开区保障投 | 总建筑面积7万平方米，建设陆港公寓 | 临港生活区 | 2022—2023年 |
| 12 | 陆港生态环境提升项目 | 怀化经开区国有企业 | 总建筑面积38000平方米（其中污水处理厂8000平方米），拟建设日处理6万吨污水处理厂及配套建设舞水河风光带舞水五桥-六桥段污水配套管网，并对大水溪进行提质改造，建设植物特色观光园，新建罗仙路、高压走廊等 | 临港产业区临港生活区 | 2023—2025年 |

（项目建设资金来源：省、市两级财政资金和专项债。专项债项目的申报和发行按有关政策执行）